MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Nº expediente:	A32-CO-CB-2018-0016

Objeto del contrato: Prestacion de trabajos de mantenimiento correctivo de albañilería en los edificios, instalaciones y urbanización del C.A. El Cabril.

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El objeto de esta contratación es la realización de los trabajos ordinarios necesarios para el mantenimiento correctivo de albañilería en los distintos edificios, instalaciones y urbanización del C.A. El Cabril.

- LOTES

Los trabajos corresponden únicamente al oficio de albañilería, no permitiendo la división en lotes.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

36 meses.

- NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

Enresa tiene en el C.A. El Cabril distintos edificios e instalaciones que han de estar correctamente funcionando con todas sus prestaciones, cualquier incidencia o avería que pueda surgir en los elementos que componen los inmuebles, instalaciones y urbanización han de ser reparadas , cumpliéndose que el edificio quede total y correctamente funcionando con todas las prestaciones en el menor tiempo de plazo posible.

Para reparar las incidencias o averías son necesarias la realización de una serie de tareas que implican la participación de medios y personal especializado, no siendo posible desarrollarlo con personal propio de ENRESA, que se hace necesaria la contratación de una empresa externa capaz de acometerlos.

- CÁLCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Para determinar el precio se ha tomado como referencia el convenio colectivo provincial construcción y obras públicas de Córdoba, año 2017:

- Las horas estimadas para la prestación de los trabajos son 1.980 horas.

990 horas de oficial de 1ª  x (10,05 € convenio colectivo + 3,577 € seguridad social + 2,375 € desplazamiento) =  15.841,98 €

990 horas de peón x (9,35 € convenio colectivo + 3,577 € seguridad social + 2,375 € desplazamiento) = 15.148,98 €

Se estiman de gasto de materiales         1.500 €

# Beneficio industrial  6 %                          1.949,45  €

# Coste anual estimado                               34.440,42 €        IVA = 7.232,49 €

# Tres años x 34.440,42 €                         103.321,26 €         IVA =  21.697,46 €

# Presupuesto base de licitacion              125.018,72 €

- PRESUPUESTO

CONCEPTO PRESUPUESTARIO: AM MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (PINTURA, CARPINTERÍA-A)

PREVISIÓN DE EJECUCIÓN POR ANUALIDADES:

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Importe del Presupuesto según POA-PL del año… | 128.378 € | 128.378 € | 128.378 € | 128.378 € |
| Importe de la licitación por años | 17.220,20 € | 34.440,42 € | 34.440,42 € | 17.220,22 € |